PHIẾU ĐĂNG KÝ

Thông tin sinh viên: Trương Sỹ Hoàng

Thông tin đề tại: Website bán sách

Công nghệ: Java - spring boot(backend), ReactJs(frontend)

Kế hoạch:

Tuần 1: Ngày bắt đầu ngày 05/09 kết thúc 12/09 (push) - Cài đặt spring boot, ReactJs và thiết kế database.

Tuần 2: Ngày bắt đầu ngày 13/09 kết thúc 19/09 (push) - Thiết kế giao diện admin, đăng nhập admin.

Tuần 3: Ngày bắt đầu ngày 20/09 kết thúc 26/09 (push) - Làm chức năng thêm, xóa, sửa của trang admin

Tuần 4: Ngày bắt đầu ngày 27/09 kết thúc 03/10 (push) - Thiết kế giao diện trang người dùng

Tuần 5: Ngày bắt đầu ngày 04/10 kết thúc 10/10 (push) - Hoàn thành trang chủ, trang sản phẩm, chi tiết sản phẩm.

Tuần 6: Ngày bắt đầu ngày 11/10 kết thúc 17/10 (push) - Hoàn thành trang tin tức, chi tiết tin tức và trang đơn.

Tuần 7: Ngày bắt đầu ngày 18/10 kết thúc 24/10 (push) - Hoàn thành đăng nhập, đăng ký, và quản lý thông tin tài khoản.

Tuần 8: Ngày bắt đầu ngày 25/10 kết thúc 31/10 (push) - Hoàn thành giỏ hàng và thanh toán.

Tuần 9: Ngày bắt đầu ngày 01/11 kết thúc 07/11 (push) - Hoàn thành chức năng liên hệ và tìm kiếm.